人口数据库管理系统

项目计划书

Population Database Management System Project Plan

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 项目成员 | 王家兴、赵书亚，张锦源 |
| 课程/实践 | 小学期课程项目 |
| 项目来源 | 东软集团政府事业部 |
| 项目计划书负责人 | 王家兴 |

目录

1 项目概述	3

1.1 项目背景	3

1.2 核心问题与现象	3

1.3 应用场景	4

1.4 使用对象	4

1.5 项目定位	4

2 项目内容	5

2.1 系统功能范围	5

2.2 核心业务流程	5

2.3 系统边界说明	12

2.4 功能优先级	12

3 项目亮点与创新点	13

3.1 “户—人—证—迁移”一体化数据模型	13

3.2 人口状态动态维护机制	13

3.3 数据规范控制与操作追溯设计	13

3.4 多维查询统计与数据大屏	13

4 技术方案	14

4.1 总体架构	14

4.2 技术路线	14

4.3 功能模块设计	15

4.4 数据库初步实体规划	23

4.5 关键技术	23

5 项目计划	24

5.1 可行性分析	24

5.2 小组分工	24

5.3 进度安排	25

5.4 里程碑与验收标准	26

6 质量保障与风险控制	26

6.1 质量保障措施	26

6.2 风险分析与应对措施	27

6.3 测试计划	27

7 交付成果	27

8 总结与展望	28

1 项目概述

1.1 项目背景

人口数据库管理系统是面向基层人口信息管理业务设计的信息管理类系统。该类业务通常涉及家庭户口、常驻人口、户口迁入、户口迁出、流动人口、重点人口以及证件信息等多类数据，数据之间存在较强的关联关系。若仍依赖纸质登记、分散表格或人工台账进行管理，容易出现重复录入、查询困难、信息更新不及时、历史变更记录缺失等问题。

本项目以“人口数据库管理系统”为题目，围绕数据库设计、需求分析和系统实现三个核心任务展开。项目组计划先完成项目计划书、需求规约和数据库设计，再进入编码实现阶段，尽量避免后期因功能范围不清、数据表设计不合理而造成返工。

系统建设的重点不是简单完成若干张表的增删改查，而是在明确人口管理业务流程的基础上，设计一套能够表达“户—人—证—迁移记录”关系的数据模型，并在此基础上实现人口信息维护、户籍信息管理、人口状态变更、证件管理和统计查询等功能。

1.2 核心问题与现象

结合人口管理类系统的业务特点，本项目主要针对以下问题进行设计：

- 人口信息分散，数据关联性弱。家庭户口、人员基础信息、证件信息、迁入迁出记录和流动人口信息之间存在天然联系，如果没有统一的数据结构，后续查询和统计会比较困难。

- 人口状态变化频繁，人工维护容易出错。人员可能发生迁入、迁出、临时居住、重点关注等状态变化，系统需要记录变更过程，并维护当前状态。

- 查询统计效率不高。管理人员经常需要按照姓名、身份证号、户口编号、人口类型、户籍地址、证件状态、迁入迁出时间等条件查询数据，传统方式难以快速定位。

- 数据规范性和完整性不足。身份证号、手机号、户口编号、证件编号等字段如果缺少基础校验，容易产生脏数据，影响后续功能使用。

- 操作过程缺少追溯。人口信息属于重要基础数据，新增、修改和删除操作最好能够保留操作记录，便于发现问题后追溯责任和恢复信息。

1.3 应用场景

本系统可模拟应用于社区、街道办、基层派出所或其他人口信息管理场景，主要服务于人口信息的登记、维护、查询和统计。

| 应用场景 | 场景说明 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 社区人口信息登记 | 对辖区内居民基本信息、家庭户口信息进行集中录入和维护。 | 家庭户口立户、常驻人口管理 |
| 户籍迁入迁出管理 | 记录人口迁入、迁出时间、来源地、迁往地和变更原因。 | 户口迁入、户口迁出、状态维护 |
| 流动人口管理 | 对外来流动人员进行登记，统计和查询。 | 流动人口管理、居住信息维护 |
| 重点人口管理 | 对需要重点关注的人员进行分类登记和备注说明。 | 重点人口管理、提醒标记 |
| 证件信息维护 | 维护身份证、居住证等证件的编号、有效期和状态。 | 证件管理、证件有效期提醒 |
| 统计查询与报表 | 按人口类型、户籍地址、证件状态、迁移时间等条件进行统计。 | 多条件查询、统计看板、数据导出 |

1.4 使用对象

| 用户角色 | 主要职责 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 维护系统用户、基础字典、系统参数和操作日志。 | 账号管理、角色管理、日志查看、基础数据维护 |
| 人口信息管理人员 | 负责常驻人口、流动人口和重点人口信息的录入、修改和查询。 | 人口信息新增、修改、查询、统计 |
| 户籍管理人员 | 负责家庭户口立户、户籍关系维护、户口迁入和迁出记录维护。 | 户口信息管理、迁入迁出记录管理 |
| 查询统计人员 | 负责按照条件检索人口信息，生成简单统计结果。 | 查询、筛选、统计、导出 |

1.5 项目定位

本项目定位为一个面向基层人口管理业务的数据库管理系统。系统以关系型数据库为核心，通过“户—人—证—迁移记录”一体化数据模型，将家庭户口、常驻人口、户口迁入迁出、流动人口、重点人口和证件信息进行统一管理。

项目的课程目标主要体现在三个方面：

- 通过需求规约明确系统功能边界和业务流程；

- 通过数据库设计建立合理的数据表、字段和表关系；

- 通过后续编码实现核心业务功能，并在答辩中展示系统运行效果。

2 项目内容

2.1 系统功能范围

根据题目要求和 12 天项目周期，本系统功能范围划分为基础功能、核心业务功能和展示增强功能三类。基础功能保证系统可登录、可录入、可维护；核心业务功能保证人口管理业务流程完整；展示增强功能用于提高系统答辩展示效果。

| 模块名称 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录模块 | 实现系统用户登录、身份验证和基础权限控制。 | 必做 |
| 家庭户口立户 | 维护户号、户主、家庭住址、户口类型、立户时间等信息。 | 必做 |
| 常驻人口管理 | 维护姓名、性别、身份证号、出生日期、联系方式、所属户口等人口基础信息。 | 必做 |
| 户口迁入管理 | 记录迁入人员、迁入时间、来源地、迁入原因，并更新人口状态。 | 必做 |
| 户口迁出管理 | 记录迁出人员、迁出时间、迁往地、迁出原因，并更新人口状态。 | 必做 |
| 流动人口管理 | 维护流动人口来源地、现居住地址、居住期限、联系方式等信息。 | 重要 |
| 重点人口管理 | 对重点关注人员进行分类、备注、状态标记和查询。 | 重要 |
| 证件管理 | 维护身份证、居住证等证件编号、类型、有效期和状态。 | 必做 |
| 统计查询模块 | 支持多条件组合查询，并展示人口数量、迁入迁出数量等统计结果。 | 建议 |
| 操作日志模块 | 记录关键增删改操作，便于后续追溯。 | 建议 |
| 数据导入导出 | 支持表格数据导入或查询结果导出。 | 选做 |

2.2 核心业务流程

系统核心业务围绕“户口档案建立—人口信息登记—证件信息维护—人口状态变更—查询统计展示”形成闭环。设计时不只考虑页面上的增删改查，还需要明确每个流程的前置条件、关键输入、校验规则、异常处理、状态联动和数据落表关系，确保后续需求规约、数据库设计和编码实现能够相互对应。

本系统的核心设计原则如下：第一，先建立基础档案，再办理具体业务；第二，涉及人口状态变化的操作必须保存历史记录；第三，身份证号、手机号、户口编号、证件编号等关键字段必须进行校验；第四，人口、户口、证件等关键数据原则上采用状态标记或软删除方式处理，避免误删后无法追溯。

### 2.2.1 用户登录与权限判断流程

用户登录是系统业务入口。系统根据账号信息判断用户身份，并根据角色控制可访问的功能范围。

1．用户进入登录页面，输入用户名和密码。

2．系统判断用户名、密码是否为空。

3．系统根据用户名查询用户表，判断账号是否存在。

4．系统校验密码是否正确，并判断账号状态是否启用。

5．登录成功后，系统根据用户所属角色加载对应菜单和功能权限。系统角色包括系统管理员、户籍管理人员、人口信息管理人员和查询统计人员。系统管理员拥有最高权限，可维护用户、角色、数据字典、操作日志及全部业务数据；户籍管理人员主要负责户口管理、常驻人口登记、迁入迁出和证件管理；人口信息管理人员主要负责人口基础信息、流动人口、重点人口和证件信息维护；查询统计人员主要负责数据查询、统计看板查看和数据导出，原则上不具备核心业务数据的新增、修改和删除权限。

6．系统记录登录时间、登录结果和操作日志，用户进入首页。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 系统中已创建用户账号，账号状态为启用。 |
| 关键输入 | 用户名、密码。 |
| 校验规则 | 用户名和密码不能为空；账号必须存在；密码必须匹配；禁用账号不得登录。 |
| 异常处理 | 用户名或密码为空时提示必填； 账号不存在或密码错误时提示登录失败； 账号禁用时提示联系管理员。 |
| 输出结果 | 登录成功进入系统首页； 登录失败停留在登录页面并显示错误提示。 |
| 涉及数据表 | user 用户表、role 角色表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.2 家庭户口立户流程（户籍管理人员）

家庭户口立户是人口信息管理的基础。只有建立家庭户口档案后，常驻人口才能关联到具体户口下，形成“一户多成员”的关系。

1．户籍管理人员进入家庭户口管理页面，点击新增户口。

2．系统展示户口信息表单，录入户口编号、户主信息、家庭地址、户口类型、立户时间等内容。

3．系统校验户口编号是否为空、是否重复。

4．系统校验户主身份证号、家庭地址、户口类型等字段是否有效。

5．系统判断户主是否已存在于人口基本信息表中；若存在，可关联为户主；若不存在，则提示后续补充户主信息。

6．系统保存家庭户口记录，并记录新增户口操作日志。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 用户具备户口管理权限；户口类型等基础字典已配置。 |
| 关键输入 | 户口编号、户主姓名、户主身份证号、家庭地址、户口类型、立户时间、备注。 |
| 校验规则 | 户口编号不能为空且唯一；家庭地址不能为空；一个有效户口原则上只能有一个当前户主。 |
| 异常处理 | 户口编号重复时提示已存在；户主身份证号格式错误时提示修改；户口下存在有效成员时不允许直接删除。 |
| 状态联动 | 户主迁出或变更时，需要提示维护新的户主信息。 |
| 输出结果 | 生成家庭户口档案，后续可被人口信息关联。 |
| 涉及数据表 | household 家庭户口表、resident 人口基本信息表、dictionary 数据字典表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.3 户口迁入流程（户籍管理人员）

户口迁入流程用于记录人员迁入本辖区或迁入某家庭户口的过程。迁入业务不仅保存迁入记录，还需要更新人口当前状态和所属户口关系。

1．户籍管理人员进入户口迁入管理页面，点击新增迁入记录。

2．系统要求选择已有人员；若人员不存在，提示先补充人口基础信息。

3．管理人员填写来源地、迁入地址、迁入时间、迁入原因、接收户口等信息。

4．系统校验迁入人员是否有效，接收户口是否存在。

5．系统校验迁入时间和迁入原因是否合理。

6．系统保存迁入记录，并更新人口当前状态和所属户口。

7．系统记录迁入操作日志。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 迁入人员已存在或已补充人口基础信息；接收户口已建立。 |
| 关键输入 | 迁入人员、来源地、迁入地址、迁入时间、迁入原因、接收户口。 |
| 校验规则 | 迁入人员必须有效；接收户口必须存在；迁入时间不能为空；迁入原因不能为空。 |
| 异常处理 | 人员不存在时提示先维护人口信息；接收户口不存在时提示选择有效户口；重复提交相似迁入记录时进行提示。 |
| 状态联动 | 迁入成功后，将人口当前状态更新为迁入或常驻，并可更新所属户口。 |
| 输出结果 | 生成迁入记录，人口状态同步更新。 |
| 涉及数据表 | migration_in 迁入记录表、resident 人口基本信息表、household 家庭户口表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.4 户口迁出流程（户籍管理人员）

户口迁出流程用于记录人员迁往其他地区的过程。迁出后，系统应保留人口基础信息和迁出历史，同时将当前状态更新为迁出。

1．户籍管理人员进入户口迁出管理页面。

2．通过姓名、身份证号或户口编号查询需要迁出的人员。

3．系统展示人员当前信息和所属户口信息。

4．管理人员填写迁往地、迁出时间、迁出原因、经办人和备注。

5．系统校验人员是否存在，判断人员当前状态是否允许迁出。

6．若迁出人员为户主，系统提示先变更户主或确认户口状态。

7．系统保存迁出记录，更新人口当前状态，并记录操作日志。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 迁出人员存在且未被删除，用户具备户籍管理权限。 |
| 关键输入 | 迁出人员、迁往地、迁出时间、迁出原因、备注。 |
| 校验规则 | 迁出人员必须存在；迁往地不能为空；迁出时间不能为空；已迁出人员不得重复迁出。 |
| 异常处理 | 未查询到人员时提示不存在；人员已迁出时提示不可重复办理；迁出人员为户主时提示处理户主变更。 |
| 状态联动 | 迁出成功后，将人口当前状态更新为迁出；原户口关系保留历史痕迹。 |
| 输出结果 | 生成迁出记录，人口状态更新为迁出。 |
| 涉及数据表 | migration_out 迁出记录表、resident 人口基本信息表、household 家庭户口表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.5 常驻人口登记与维护（人口信息管理人员）

人口信息维护是系统最核心的数据维护流程，后续迁入、迁出、证件管理、重点人口登记等业务均以人口基础信息为基础。

1．管理人员进入人口管理页面，点击新增人口。

2．系统展示人口信息表单，录入姓名、性别、身份证号、出生日期、手机号、户籍地址、所属户口、当前状态信息。

3．系统校验姓名、性别、身份证号、所属户口等必填项。

4．系统校验身份证号格式和唯一性，校验手机号格式。

5．系统判断所属户口是否存在且有效。

6．校验通过后，系统写入人口基本信息表，并与家庭户口建立关联。

7．系统记录新增或修改人口信息的操作日志。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 系统中已存在可关联的家庭户口；用户具备人口信息维护权限。 |
| 关键输入 | 姓名、性别、身份证号、出生日期、手机号、户籍地址、所属户口、当前状态。 |
| 校验规则 | 身份证号不能为空且唯一；所属户口必须存在；手机号填写时必须符合基本格式；必填字段不能为空。 |
| 异常处理 | 身份证号重复时提示该人员已存在；所属户口不存在时提示选择有效户口；修改不存在的人口记录时提示数据不存在。 |
| 状态联动 | 新增常驻人口时当前状态默认为常驻；后续迁入、迁出、流动、重点关注等业务可联动更新状态。 |
| 输出结果 | 生成或更新人口基础信息，并可在列表和详情页查看。 |
| 涉及数据表 | resident 人口基本信息表、household 家庭户口表、dictionary 数据字典表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.6 流动人口登记流程（人口信息管理人员）

流动人口流程用于记录外来临时居住人员的信息，重点关注来源地、现居住地址、居住时间范围和联系方式。

1．人口管理人员进入流动人口管理页面，点击新增流动人口。

2．系统要求选择已有人员或先录入人口基础信息。

3．管理人员填写来源地、现住址、居住开始日期、预计离开日期、联系方式和登记原因。

4．系统校验身份证号、手机号和居住日期范围，确保人员身份信息格式正确，同时保证居住开始日期、预计离开日期等时间信息符合基本逻辑，为后续流动人口状态判断、到期提醒和统计查询提供可靠依据。

5．系统保存流动人口记录，并将人口当前状态更新为流动。

6．居住期限临近或已超过时，系统可在列表中显示提醒。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 流动人口已建立人口基础信息。 |
| 关键输入 | 来源地、现住址、居住开始日期、预计离开日期、联系方式、登记原因。 |
| 校验规则 | 来源地和现住址不能为空；开始日期不能晚于结束日期；同一人员不应存在多条有效流动记录。 |
| 异常处理 | 人员不存在时提示先录入基础信息；日期范围错误时提示修改；重复登记时提示已有有效记录。 |
| 状态联动 | 登记成功后，人口当前状态更新为流动；人员离开后可将流动记录状态改为已离开。 |
| 输出结果 | 生成流动人口记录，并支持查询和到期提醒。 |
| 涉及数据表 | floating_population 流动人口表、resident 人口基本信息表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.7 重点人口登记流程（人口信息管理人员）

重点人口流程用于对需要重点关注的人员进行分类登记。该业务不改变人员基础身份，但会为人员增加重点关注标记和管理记录。

1．管理人员进入重点人口管理页面。

2．通过姓名、身份证号等条件查询人员。

3．选择需要登记为重点关注的人员。

4．填写重点类型、关注等级、关注原因、备注说明和登记时间。

5．系统校验人员是否存在，判断是否已有相同类型的有效重点人口记录，防止同一个人被重复登记成同一种重点人口。

6．系统保存重点人口记录，并可同步设置人口重点关注标记。

7．后续如不再关注，可办理解除关注并保留历史记录。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 人员信息已存在，且用户具备重点人口管理权限。 |
| 关键输入 | 人员信息、重点类型、关注等级、关注原因、备注。 |
| 校验规则 | 重点类型不能为空；关注原因不能为空；同一人员同一重点类型不应重复登记有效记录。 |
| 异常处理 | 人员不存在时提示选择有效人员；重复登记时提示已有记录；重点类型为空时提示选择类型。 |
| 状态联动 | 登记后可增加重点关注标记；解除关注后保留历史记录。 |
| 输出结果 | 生成重点人口记录，并支持按类型、等级和状态查询。 |
| 涉及数据表 | key_population 重点人口表、resident 人口基本信息表、dictionary 数据字典表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.8 证件管理流程（人口信息管理人员）

证件管理流程用于维护人口相关证件信息，包括证件类型、证件编号、签发日期、有效期、签发机关和证件状态等。

1．管理人员进入证件管理页面，通过姓名或身份证号查询人员。

2．选择人员后点击新增证件。

3．填写证件类型、证件编号、签发机关、签发日期、有效期和证件状态。

4．系统校验证件编号是否为空、是否重复。

5．系统校验证件有效期是否晚于签发日期。

6．系统保存证件记录，并根据有效期判断证件状态。

7．证件即将到期或已过期时，系统在列表中进行状态提醒。系统根据证件有效期自动判断证件状态。当证件有效期距离当前日期较近时，系统将其标记为“即将到期”；当证件有效期早于当前日期时，系统将其标记为“已过期”。证件状态将在证件列表中进行展示，便于管理人员及时发现需要更新或处理的证件信息。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 证件必须关联已有人员。 |
| 关键输入 | 证件类型、证件编号、签发机关、签发日期、有效期、证件状态。 |
| 校验规则 | 证件类型不能为空；证件编号不能为空且同类型编号不重复；有效期不能早于签发日期。 |
| 异常处理 | 证件编号重复时提示已存在；有效期异常时提示修改；人员不存在时提示先选择人员。 |
| 状态联动 | 系统根据有效期判断正常、即将到期、已过期、停用等状态。 |
| 输出结果 | 生成证件记录，并支持证件状态查询和到期提醒。 |
| 涉及数据表 | certificate 证件信息表、resident 人口基本信息表、dictionary 数据字典表、operation_log 操作日志表。 |

### 2.2.9 查询统计流程（查询统计人员）

查询统计流程用于对人口、户口、证件、迁入迁出等数据进行组合查询和汇总展示，既服务日常管理，也服务答辩演示中的数据可视化展示。

1．用户进入综合查询、统计看板或数据大屏页面。

2．选择查询条件，如姓名、身份证号、户口编号、人口状态、户籍地址、证件状态、时间范围等。

3．系统根据查询条件动态组合检索条件。

4．系统从相关数据表中查询有效数据，并默认过滤已删除记录。

5．系统返回符合条件的数据列表。

6．统计类请求按人口状态、户口类型、证件状态、迁移时间等维度汇总。

7．前端以表格、统计卡片、柱状图、饼图等形式展示结果，可以支持导出。

| 设计内容 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 用户具备查询或统计权限。 |
| 关键输入 | 姓名、身份证号、户口编号、人口状态、户籍地址、证件状态、迁入迁出时间范围。 |
| 校验规则 | 时间范围必须合理；身份证号、户口编号支持精确查询；姓名、地址支持模糊查询。 |
| 异常处理 | 查询结果为空时提示暂无数据；时间范围错误时提示开始时间不能晚于结束时间；导出失败时提示重试。 |
| 输出结果 | 人口信息列表、户口信息列表、证件状态列表、迁入迁出统计结果和可视化图表。 |
| 涉及数据表 | resident、household、certificate、migration_in、migration_out、floating_population、key_population、operation_log。 |

### 2.2.10 核心流程汇总

| 流程名称 | 关键输入 | 核心处理 | 异常或特殊情况 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | 用户名、密码 | 校验账号、密码、状态和角色权限 | 账号不存在、密码错误、账号禁用 | 进入首页或返回错误提示 |
| 家庭户口立户 | 户号、户主、地址、户口类型 | 校验户号唯一性，保存户口档案 | 户号重复、户主异常、户口下有成员 | 家庭户口记录 |
| 常驻人口登记 | 姓名、身份证号、手机号、所属户口 | 校验字段，保存人口信息，关联户口 | 身份证重复、户口不存在、手机号错误 | 人口基础信息记录 |
| 户口迁入 | 人员、来源地、迁入时间、接收户口 | 保存迁入记录，更新人口状态 | 人员不存在、重复迁入、接收户口不存在 | 迁入记录和状态结果 |
| 户口迁出 | 人员、迁往地、迁出时间、原因 | 保存迁出记录，判断户主，更新状态 | 已迁出、迁出人为户主、迁往地为空 | 迁出记录和状态结果 |
| 流动人口登记 | 来源地、现住址、居住期限 | 保存流动记录，维护居住状态 | 日期错误、重复登记 | 流动人口记录 |
| 重点人口登记 | 重点类型、关注等级、关注原因 | 分类登记，设置关注标记 | 人员不存在、重复登记、类型为空 | 重点人口记录 |
| 证件管理 | 证件类型、编号、签发日期、有效期 | 维护证件信息，判断证件状态 | 编号重复、有效期异常 | 证件记录和状态提醒 |
| 查询统计 | 查询条件、统计维度 | 多条件检索、汇总、展示 | 时间范围错误、结果为空 | 查询结果和统计图表 |

2.3 系统边界说明

考虑到本项目周期较短，系统实现应优先保证核心功能完整可运行，不宜在编码阶段引入过多超出课程要求的复杂功能。

| 范围类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 本项目重点实现 | 登录、家庭户口、常驻人口、迁入迁出、流动人口、重点人口、证件管理、查询统计、基础数据校验。 |
| 本项目适当实现 | 操作日志、统计看板、数据导出、证件到期提醒等增强功能。 |
| 本项目暂不重点实现 | 真实政务系统对接、公安数据接口、分布式部署、大规模并发等内容。 |

2.4 功能优先级

为保证周期内完成系统开发和答辩，本项目采用 MVP 思路推进，即先保证最小可运行版本，再逐步补充展示效果和增强功能。

| 优先级 | 功能内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须完成 | 登录、户口管理、常驻人口管理、迁入迁出管理、证件管理、数据库基础表结构。 | 系统可运行，核心模块可新增、查询、修改、删除。 |
| P1 重要完成 | 流动人口管理、重点人口管理、多条件查询、基础统计。 | 可以完整展示题目要求的主要业务流程。 |
| P2 加分功能 | 统计看板、操作日志、数据导出、证件有效期提醒、软删除。 | 用于答辩展示，体现系统完整性和设计亮点。 |

3 项目亮点与创新点

本项目作为人口数据库管理系统，创新点不刻意追求复杂技术包装，而是重点体现数据库设计合理、业务流程完整、数据管理规范、展示效果清晰和系统功能可落地。项目计划从数据建模、状态维护、数据校验、查询统计和可视化展示等方面形成以下亮点。

3.1 “户—人—证—迁移”一体化数据模型

系统不采用单一人口表存储所有信息，而是围绕人口管理业务建立家庭户口表、人口基本信息表、证件信息表、迁入记录表、迁出记录表、流动人口表和重点人口表等数据结构。

通过主外键关系将家庭户口、人口信息、证件信息和人口迁移记录关联起来，使系统能够完整表达“一个家庭户口包含多名成员”“一个人口可对应多类证件”“一个人口可能存在迁入、迁出或流动记录”等业务关系。该设计能够避免数据重复堆叠，提高数据库结构的清晰性和可维护性。

3.2 人口状态动态维护机制

系统为人口设置当前状态字段，例如常驻、迁入、迁出、流动、重点关注等。当管理人员办理户口迁入、户口迁出或流动人口登记时，系统不仅保存对应业务记录，还同步更新人口当前状态。

通过这种方式，系统不只是静态保存人口资料，而是能够反映人口状态变化过程，使人口信息具有一定的动态管理能力。例如，人员迁出后，其基础信息仍可保留，但当前状态会更新为“迁出”，便于后续查询和追溯。

3.3 数据规范控制与操作追溯设计

系统对身份证号、手机号、户口编号、证件编号、证件有效期等关键字段进行基础校验，减少无效数据进入数据库。例如，身份证号应满足固定长度要求，手机号应符合基本格式要求，证件有效期不能明显早于签发日期。

对于人口基础信息、家庭户口信息等重要数据，系统尽量避免直接物理删除，而是采用软删除机制，通过删除标记字段区分“正常数据”和“已删除数据”，降低误删风险。

同时，系统可记录用户对人口信息、户口信息和证件信息等关键数据的新增、修改、删除操作，包括操作人员、操作时间、操作对象和操作类型，提高系统管理过程的可追溯性。

3.4 多维查询统计与数据大屏

系统支持按姓名、身份证号、户口编号、人口类型、户籍地址、证件状态、迁入迁出时间等条件进行组合查询，方便管理人员在大量人口数据中快速定位目标信息。

为提升系统展示效果和答辩演示效果，项目计划增加人口数据大屏模块，对系统中的核心数据进行集中展示。数据大屏可展示常驻人口数量、流动人口数量、迁入迁出数量、重点人口数量、证件状态分布、人口类型占比等统计信息。

该模块可以结合数字卡片、柱状图、饼图、折线图等方式呈现数据，使系统不仅能够完成基础管理功能，也能够直观展示人口数据的整体情况。相比单纯的表格管理页面，数据大屏更适合在答辩中展示系统完成度和可视化效果。

4 技术方案

4.1 总体架构

系统拟采用典型 Web 管理系统架构，可根据课程要求选择前后端分离或传统 Web 开发方式。整体上分为用户界面层、业务逻辑层和数据存储层。

| 架构层次 | 主要职责 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 用户界面层 | 负责用户交互、表单录入、列表展示、条件查询和统计图表展示。 | 登录页、人口管理页、户口管理页、迁入迁出页、证件管理页、统计看板 |
| 业务逻辑层 | 负责身份认证、数据校验、业务流程控制、人口状态维护和接口响应。 | 登录认证、增删改查接口、字段校验、状态更新、日志记录 |
| 数据存储层 | 负责保存系统中的结构化数据，并通过表关系保证数据完整性。 | 用户表、户口表、人口表、证件表、迁入表、迁出表、流动人口表、重点人口表、日志表 |

4.2 技术路线

本项目计划采用相对成熟、学习资料较多的开发方案。前端采用 Vue框架，Vite，Element Plus等实现页面展示与交互，后端采用Spring Boot，MyBatis-Plus实现业务逻辑，数据库采用 MySQL 存储系统数据。

| 类别 | 建议技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端技术 | Vue，Vite，Element Plus | 管理页面、表单录入、列表展示、查询筛选和统计看板。 |
| 后端技术 | Spring Boot，MyBatis-Plus | 实现登录认证、业务接口、数据校验和数据库访问。 |
| 数据库 | MySQL | 存储人口、户口、证件、迁移记录等结构化数据。 |
| 接口风格 | RESTful API | 前后端通过接口进行数据交互，便于模块化开发。 |
| 开发工具 | IDEA，VS Code，Navicat，Git | 用于代码编写、数据库管理和小组协作。 |

4.3 功能模块设计

系统功能模块按照“基础支撑模块、核心业务模块、查询展示模块”三个部分进行设计。其中，基础支撑模块主要提供登录认证、用户与角色权限、数据字典和操作日志等系统公共能力；核心业务模块主要完成人口数据库管理系统的主要业务功能，包括家庭户口管理、人口基础信息管理、户口迁入管理、户口迁出管理、流动人口管理、重点人口管理和证件管理；查询展示模块主要用于多条件查询统计、数据大屏展示和数据导出。

各模块之间通过统一的数据表结构和接口规范进行连接，其中人口基本信息表是系统核心表，家庭户口表、证件信息表、迁入记录表、迁出记录表、流动人口表和重点人口表均围绕人口信息表展开。通过这种模块划分方式，系统既能保证基础支撑能力完整，又能突出人口管理业务主线，同时便于后续开发分工、数据库设计和功能测试。

### 4.3.1 登录与权限模块设计

实现用户登录、身份校验、账号状态判断和基础权限控制。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 保证合法用户进入系统，并根据角色加载对应功能菜单。 |
| 使用角色 | 系统管理员、人口信息管理人员、户籍管理人员、查询统计人员。 |
| 输入数据 | 用户名、密码。 |
| 主要处理 | 校验用户名和密码；判断账号状态；根据角色加载菜单；记录登录日志。 |
| 输出结果 | 登录成功进入首页；登录失败返回错误提示。 |
| 涉及数据表 | user、role、operation_log。 |
| 关键约束 | 禁用账号不得登录；普通用户不能访问管理员功能。 |

主要功能包括：

1．用户登录

2．角色识别

3．菜单权限控制

4．账号启用/禁用控制

5．登录日志记录

| 异常情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 用户名或密码为空 | 前端提示必填 |
| 密码错误或账号不存在 | 返回登录失败提示 |
| 账号禁用 | 提示账号不可用 |
| 无权限访问页面 | 提示无权限或返回首页 |

### 4.3.2 家庭户口管理模块设计

维护家庭户口档案，实现户口与家庭成员之间的关联。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 建立和维护家庭户口档案，支撑后续人口登记和户籍关系维护。 |
| 使用角色 | 系统管理员、户籍管理人员。 |
| 输入数据 | 户口编号、户主信息、家庭地址、户口类型、立户时间、备注。 |
| 主要处理 | 新增户口、修改户口、查询户口、查看户口成员、变更户主。 |
| 输出结果 | 家庭户口档案、户口成员列表。 |
| 涉及数据表 | household、resident、dictionary、operation_log。 |
| 关键约束 | 户口编号唯一；一个有效户口只能有一个当前户主；存在有效成员时不能直接删除户口。 |

主要功能包括：

1．户口新增

2．户口信息修改

3．户口条件查询

4．户口成员查看

5．户主变更

6．户口停用或软删除

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| HH-01 | 户口编号必须唯一 |
| HH-02 | 户口类型必须从数据字典选择 |
| HH-03 | 户口下存在有效人口时，不允许直接物理删除 |
| HH-04 | 户主迁出时，需要提示是否变更户主 |

### 4.3.3 户口迁入管理模块设计

记录人员迁入信息，并同步维护人口当前状态和所属户口。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 保存迁入业务过程，维护迁入人员状态和户口关联。 |
| 使用角色 | 系统管理员、户籍管理人员。 |
| 输入数据 | 迁入人员、来源地、迁入地址、迁入时间、迁入原因、接收户口。 |
| 主要处理 | 新增迁入记录、关联目标户口、更新人口状态、查询迁入记录。 |
| 输出结果 | 迁入记录、人口当前状态。 |
| 涉及数据表 | migration_in、resident、household、operation_log。 |
| 关键约束 | 迁入人员必须有效；接收户口必须存在；迁入时间和原因不能为空。 |

主要功能包括：

1．迁入登记

2．人员关联

3．户口关联

4．状态更新

5．迁入记录查询

6．迁入详情查看

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| IN-01 | 迁入人员必须存在于人口基本信息表 |
| IN-02 | 接收户口必须为有效户口 |
| IN-03 | 迁入成功后应更新人口当前状态 |
| IN-04 | 同一人员不应重复添加相同迁入记录 |

### 4.3.4 户口迁出管理模块设计

记录人员迁出信息，并同步维护人口迁出状态。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 保存迁出业务过程，维护迁出人员状态，并处理户主迁出的特殊情况。 |
| 使用角色 | 系统管理员、户籍管理人员。 |
| 输入数据 | 迁出人员、迁往地、迁出时间、迁出原因、备注。 |
| 主要处理 | 新增迁出记录、判断是否户主、更新人口状态、保存操作日志。 |
| 输出结果 | 迁出记录、人口迁出状态。 |
| 涉及数据表 | migration_out、resident、household、operation_log。 |
| 关键约束 | 已迁出人员不得重复迁出；户主迁出时需要提示变更户主。 |

主要功能包括：

1．迁出登记

2．迁出人员校验

3．户主判断

4．状态更新

5．迁出记录查询

6．迁出详情查看

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| OUT-01 | 迁出人员必须存在 |
| OUT-02 | 迁出时间和迁往地不能为空 |
| OUT-03 | 已迁出人员不得重复办理迁出 |
| OUT-04 | 户主迁出前应提示变更户主 |
| OUT-05 | 迁出后应保留原人口基础信息和迁出记录 |

### 4.3.5 人口信息管理模块设计

维护人口基础数据，并建立人口与户口之间的关联关系。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 维护人口基础信息，为迁入迁出、证件管理、流动人口和重点人口业务提供基础数据。 |
| 使用角色 | 系统管理员、人口信息管理人员、户籍管理人员。 |
| 输入数据 | 姓名、性别、身份证号、出生日期、手机号、户籍地址、所属户口、当前状态。 |
| 主要处理 | 新增人口、修改人口、查询人口、查看详情、软删除、状态显示。 |
| 输出结果 | 人口信息列表、人口详情、人口当前状态。 |
| 涉及数据表 | resident、household、dictionary、operation_log。 |
| 关键约束 | 身份证号唯一；所属户口必须存在；关键字段修改需要记录日志。 |

主要功能包括：

1．人口新增

2．人口信息修改

3．人口条件查询

4．人口详情查看

5．人口软删除

6．人口状态显示

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| RES-01 | 身份证号不能为空且唯一 |
| RES-02 | 姓名、性别、出生日期、所属户口为必填项 |
| RES-03 | 手机号填写时必须符合基本格式 |
| RES-04 | 已删除人口不出现在默认查询列表中 |
| RES-05 | 人口状态由迁入、迁出、流动人口、重点人口等业务联动维护 |

### 4.3.6 流动人口管理模块设计

维护临时居住人员信息，记录来源地、现住址和居住期限。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 维护流动人口居住信息，支持流动人口查询和到期提醒。 |
| 使用角色 | 系统管理员、人口信息管理人员。 |
| 输入数据 | 人员信息、来源地、现住址、居住开始日期、预计离开日期、联系方式。 |
| 主要处理 | 新增流动人口记录、维护居住期限、更新人口状态。 |
| 输出结果 | 流动人口记录、居住状态。 |
| 涉及数据表 | floating_population、resident、operation_log。 |
| 关键约束 | 日期范围必须合理；同一人员不应存在多条有效流动记录。 |

主要功能包括：

1．流动人口登记

2．流动人口信息修改

3．居住期限维护

4．居住状态查询

5．到期提醒

6．条件筛选

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| FL-01 | 流动人口必须关联人口基础信息 |
| FL-02 | 来源地和现住址不能为空 |
| FL-03 | 开始日期不能晚于结束日期 |
| FL-04 | 人员离开后可将状态改为已离开 |

### 4.3.7 重点人口管理模块设计

对重点关注人员进行分类登记、备注和状态维护。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 对重点关注人员进行分类管理和状态标记。 |
| 使用角色 | 系统管理员、人口信息管理人员。 |
| 输入数据 | 人员信息、重点类型、关注等级、关注原因、备注。 |
| 主要处理 | 登记重点人口、修改关注信息、解除关注、条件查询。 |
| 输出结果 | 重点人口记录、重点人口列表。 |
| 涉及数据表 | key_population、resident、dictionary、operation_log。 |
| 关键约束 | 重点人口必须关联已有人员；重点类型和关注原因不能为空；重复登记需限制。 |

主要功能包括：

1．重点人口登记

2．重点类型分类

3．关注等级维护

4．重点人口查询

5．解除关注

6．备注维护

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| KEY-01 | 重点人口必须关联已有人员 |
| KEY-02 | 重点类型和关注原因不能为空 |
| KEY-03 | 同一人员同一类型不应重复登记有效记录 |
| KEY-04 | 解除关注后保留历史记录 |

### 4.3.8 证件管理模块设计

维护人员证件信息，并根据有效期显示证件状态。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 维护人口证件信息，支持证件状态查询和到期提醒。 |
| 使用角色 | 系统管理员、人口信息管理人员。 |
| 输入数据 | 人员信息、证件类型、证件编号、签发日期、有效期、签发机关。 |
| 主要处理 | 新增证件、修改证件、判断证件状态、查询证件。 |
| 输出结果 | 证件记录、证件状态。 |
| 涉及数据表 | certificate、resident、dictionary、operation_log。 |
| 关键约束 | 证件编号唯一；有效期不能早于签发日期；证件必须关联人员。 |

主要功能包括：

1．证件登记

2．证件修改

3．证件查询

4．证件状态判断

5．到期提醒

6．证件停用

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| CERT-01 | 证件必须关联人口基础信息 |
| CERT-02 | 证件类型和证件编号不能为空 |
| CERT-03 | 同类型证件编号不能重复 |
| CERT-04 | 有效期不能早于签发日期 |
| CERT-05 | 证件状态包括正常、即将到期、已过期、停用等 |

### 4.3.9 统计查询模块设计

实现多条件查询、数据汇总和可视化展示。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 支持人口数据快速检索、统计分析和图表展示。 |
| 使用角色 | 系统管理员、查询统计人员、人口信息管理人员。 |
| 输入数据 | 姓名、身份证号、户口编号、人口状态、户籍地址、证件状态、时间范围。 |
| 主要处理 | 多条件查询、分页展示、统计汇总、图表生成、结果导出。 |
| 输出结果 | 查询列表、统计卡片、统计图表、导出文件。 |
| 涉及数据表 | resident、household、certificate、migration_in、migration_out、floating_population、key_population。 |
| 关键约束 | 时间范围必须合理；默认查询有效数据；导出操作需要记录日志。 |

主要功能包括：

1．人口综合查询

2．户口信息查询

3．迁入迁出记录查询

4．证件状态查询

5．人口状态统计

6．数据大屏展示

7．查询结果导出

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| STAT-01 | 支持单条件查询和多条件组合查询 |
| STAT-02 | 姓名、地址支持模糊查询 |
| STAT-03 | 身份证号、户口编号支持精确查询 |
| STAT-04 | 时间范围开始日期不能晚于结束日期 |
| STAT-05 | 查询结果应分页展示 |

### 4.3.10 操作日志模块设计

记录系统关键操作，提高系统可追溯性。

| 设计项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模块目标 | 记录用户对关键数据的新增、修改、删除、导出等操作。 |
| 使用角色 | 系统管理员。 |
| 输入数据 | 操作用户、操作类型、操作对象、操作时间、操作结果。 |
| 主要处理 | 自动记录操作日志，支持按用户、时间、模块查询。 |
| 输出结果 | 操作日志列表、操作详情。 |
| 涉及数据表 | operation_log、user。 |
| 关键约束 | 关键业务操作必须留痕；普通用户不应删除日志。 |

主要功能包括：

1．登录日志记录

2．新增修改删除操作记录

3．数据导出记录

4．日志查询

5．日志详情查看

| 规则编号 | 规则说明 |
| --- | --- |
| LOG-01 | 人口、户口、证件、迁移记录等关键操作需要记录日志 |
| LOG-02 | 日志至少包含操作人、操作时间、操作类型和操作对象 |
| LOG-03 | 日志默认不允许普通用户删除 |
| LOG-04 | 日志查询支持按时间、用户和模块筛选 |

### 4.3.11 功能模块汇总设计表

| 模块 | 核心输入 | 主要处理 | 输出结果 | 主要异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录模块 | 用户名、密码 | 校验账号密码、账号状态和角色权限 | 系统首页或错误提示 | 密码错误、账号禁用、权限不足 |
| 户口管理 | 户号、户主、地址、户口类型 | 建立户口档案、维护户口成员、变更户主 | 家庭户口档案、成员列表 | 户号重复、户主异常、户口下有成员 |
| 人口管理 | 姓名、身份证号、联系方式、所属户口 | 校验字段、维护人口信息、关联户口 | 人口列表、人口详情 | 身份证重复、户口不存在、手机号错误 |
| 迁入管理 | 人员、来源地、迁入时间、接收户口 | 保存迁入记录、更新人口状态 | 迁入记录、人口状态 | 人员不存在、重复迁入、接收户口不存在 |
| 迁出管理 | 人员、迁往地、迁出时间、原因 | 保存迁出记录、判断户主、更新状态 | 迁出记录、人口状态 | 已迁出、迁出人为户主、迁往地为空 |
| 流动人口管理 | 来源地、现住址、居住期限 | 保存流动记录、维护居住状态 | 流动人口记录 | 日期错误、重复登记 |
| 重点人口管理 | 重点类型、关注等级、关注原因 | 分类登记、状态标记、解除关注 | 重点人口记录 | 人员不存在、重复登记、类型为空 |
| 证件管理 | 证件类型、编号、签发日期、有效期 | 维护证件信息、判断证件状态 | 证件记录、状态提醒 | 编号重复、有效期异常 |
| 统计查询 | 查询条件、统计维度 | 多条件查询、统计汇总、图表展示 | 查询结果、统计图表 | 时间范围错误、结果为空 |
| 操作日志 | 操作人、操作类型、操作对象 | 自动记录关键操作 | 操作日志列表 | 权限不足、日志缺失 |

4.4 数据库初步实体规划

本计划书仅给出初步实体规划，用于保证项目计划、需求规约和数据库设计方向一致。

| 实体/数据表 | 主要字段示例 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户表 user | user_id、username、password、role、status | 保存系统登录用户和角色信息。 |
| 家庭户口表 household | household_id、household_no、head_person_id、address、create_time | 保存家庭户口档案。 |
| 人口基本信息表 resident | resident_id、name、gender、id_card、phone、household_id、current_status | 保存人口基础信息，并关联户口。 |
| 证件信息表 certificate | certificate_id、resident_id、cert_type、cert_no、issue_date、expire_date、status | 保存证件信息，并关联人口。 |
| 迁入记录表 migration_in | in_id、resident_id、from_place、in_date、reason | 保存户口迁入历史记录。 |
| 迁出记录表 migration_out | out_id、resident_id、to_place、out_date、reason | 保存户口迁出历史记录。 |
| 流动人口表 floating_population | floating_id、resident_id、origin_place、current_address、start_date、end_date | 保存流动人口居住信息。 |
| 重点人口表 key_population | key_id、resident_id、key_type、level、remark、status | 保存重点人口分类信息。 |
| 操作日志表 operation_log | log_id、user_id、operation_type、target_table、target_id、operation_time | 记录关键操作，支持追溯。 |
| 数据字典表 dictionary | dict_id、dict_type、dict_label、dict_value、sort_no | 维护性别、证件类型、人口状态等字典项。 |

4.5 关键技术

- 关系型数据库建模：通过实体识别、主外键设计和字段约束保证数据结构清晰。

- 数据完整性控制：通过非空约束、唯一约束、外键约束和业务校验减少无效数据。

- 前后端数据交互：通过接口完成数据查询、提交、修改和删除。

- 多条件查询：根据姓名、身份证号、户口编号、人口状态、时间范围等条件动态筛选数据。

- 人口状态维护：在迁入、迁出、流动登记等操作中同步维护人口当前状态。

- 统计可视化：通过简单图表或统计卡片展示人口数量、类型分布和证件状态。

5 项目计划

5.1 可行性分析

| 可行性类别 | 分析内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 本项目以管理系统常见的增删改查、数据校验、条件查询和统计展示为主，技术难度适中。 | 可行 |
| 时间可行性 | 项目周期为12天左右，前2天用于文档设计和教师审核，后续集中编码、测试和答辩准备。 | 基本可控 |
| 资源可行性 | 三名成员分工完成项目计划书、需求规约、数据库设计、前后端开发和测试答辩。 | 可行 |
| 操作可行性 | 系统面向管理人员使用，主要操作为表单录入、列表查询、信息维护和统计查看。 | 可行 |
| 课程适配性 | 系统覆盖需求分析、数据库设计、系统实现、测试和答辩展示，符合课程实践目标。 | 适配 |

5.2 小组分工

项目组前期采用“文档并行、统一汇总”的方式，后期采用“前后端并行、集中联调”的方式。

| 成员 | 主要职责 | 具体任务 |
| --- | --- | --- |
| 王家兴 | 项目计划书，后端核心接口，项目联调统筹 | 撰写项目计划书；搭建 Spring Boot 后端项目，设计接口规范，负责登录、人口信息管理、家庭户口管理、户口迁入迁出、统计接口等核心功能 |
| 赵书亚 | 数据库设计实现 + 后端辅助接口 + 测试数据面设计与实现 | 撰写需求规约；建库建表，编写 SQL 脚本和测试数据，负责证件管理、流动人口管理、重点人口管理、操作日志、数据字典等辅助接口 |
| 张锦源 | 数据库设计、前端功能实现 | 搭建前端，完成登录页、首页、人口管理、户口管理、迁入迁出、证件管理、流动人口、重点人口等页面，并负责 ECharts 数据大屏展示 |
| 全体成员 | 联调测试与答辩准备 | 系统联调、功能测试、文档汇总、PPT 制作和答辩演示。 |

5.3 进度安排

本项目计划在 12 天内完成，第 12 天进行项目答辩。项目进度安排如下：

| 时间安排 | 主要任务 | 负责人 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 明确项目题目要求、核心功能范围、技术路线、数据库初步实体和开发分工；确定系统采用前后端分离架构，初步统一接口风格和字段命名。 | 全体成员 | 功能清单、任务分工表、技术路线初稿 |
| 第 2 天 | 完成项目计划书、需求规约和数据库设计初稿；重点确定系统功能模块、用例范围、主要数据表、表之间关系和项目亮点。 | 全体成员 | 项目计划书初稿、需求规约初稿、数据库设计初稿 |
| 第 3 天 | 汇总并修改前期文档，形成教师审核版；同时开始搭建前后端项目框架和数据库环境，完成基础目录结构、数据库建库建表和登录模块初步开发。 | 全体成员 | 前期设计文档提交版、项目基础框架、数据库脚本、登录模块雏形 |
| 第 4 天 | 根据教师反馈调整功能范围和数据库结构；继续完成人口信息管理模块，包括人口列表、新增、修改、删除、分页查询和基础条件筛选。 | 全体成员 | 人口信息管理基础功能 |
| 第 5 天 | 完成家庭户口管理模块，包括家庭户口立户、户口信息维护、户口成员关联和户口信息查询。 | 全体成员 | 家庭户口管理模块 |
| 第 6 天 | 完成户口迁入和户口迁出模块，实现迁入迁出记录维护，并联动更新人口当前状态。 | 全体成员 | 迁入迁出模块、人口状态维护功能 |
| 第 7 天 | 完成证件管理模块，包括证件登记、证件修改、证件状态维护、证件有效期管理和证件查询。 | 全体成员 | 证件管理模块 |
| 第 8 天 | 完成流动人口管理和重点人口管理模块，实现流动人口登记、重点人口分类管理、备注说明和条件查询。 | 全体成员 | 流动人口管理模块、重点人口管理模块 |
| 第 9 天 | 完成多条件组合查询、操作日志、软删除、数据字典或基础数据维护等增强功能；整理接口并进行第一次完整联调。 | 全体成员 | 系统增强功能、第一次联调版本 |
| 第 10 天 | 完成人口数据大屏和统计接口，展示常驻人口、流动人口、迁入迁出、重点人口、证件状态等统计信息；优化页面展示效果。 | 全体成员 | 数据大屏、统计看板、系统完善版 |
| 第 11 天 | 进行功能测试、异常测试和数据测试，修复明显问题；准备演示数据，整理最终文档、数据库脚本和测试记录。 | 全体成员 | 测试记录、最终文档、演示数据、可运行系统 |
| 第 12 天 | 准备答辩 PPT，进行系统演示排练，展示系统核心功能、数据库设计、项目亮点和数据大屏，完成项目答辩。 | 全体成员 | 答辩 PPT、项目成果、系统演示 |

5.4 里程碑与验收标准

| 里程碑 | 完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 前期文档完成 | 第 2 天 | 项目计划书、需求规约、数据库设计三份文档齐全，且功能模块名称基本一致。 |
| 系统基础功能完成 | 第 6 天 | 可登录系统，可维护户口和常驻人口信息。 |
| 核心业务功能完成 | 第 9 天 | 迁入迁出、流动人口、重点人口和证件管理可正常演示。 |
| 系统完善与测试完成 | 第 11 天 | 核心功能测试通过，准备好演示数据和答辩材料。 |
| 答辩完成 | 第 12 天 | 完成系统演示、项目汇报和教师提问。 |

6 质量保障与风险控制

6.1 质量保障措施

- 文档先行：正式编码前完成项目计划书、需求规约和数据库设计，确保功能范围和数据库结构清晰。

- 命名统一：统一功能模块名称、数据库表名、字段名和接口命名，减少前后端对接错误。

- 核心优先：优先完成 P0 必做功能，保证系统可运行、可演示，再补充统计看板和日志等增强功能。

- 数据规范：对身份证号、手机号、证件编号、必填字段等进行基础校验，减少错误数据。

- 定期同步：每天同步进度和问题，及时调整任务，避免临近答辩才发现模块无法联调。

- 测试验证：第 11 天集中进行功能测试、异常测试和演示流程测试，准备稳定的演示数据。

6.2 风险分析与应对措施

| 风险类型 | 可能问题 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求风险 | 需求规约、项目计划和数据库设计不一致。 | 编码返工、老师审核不通过。 | 前期用“功能—需求—数据表”对应表统一检查。 |
| 时间风险 | 12 天周期较短，功能过多导致开发不完。 | 系统无法完整演示。 | 按 P0/P1/P2 划分优先级，先完成核心功能。 |
| 分工风险 | 三人任务边界不清，出现重复或遗漏。 | 进度混乱。 | 明确每人文档和开发职责，每天同步进度。 |
| 数据库风险 | 表关系设计不合理，后期接口开发困难。 | 功能实现受阻。 | 先画 E-R 图，再设计数据表和字段。 |
| 联调风险 | 前后端字段不一致，接口无法对接。 | 影响系统运行。 | 提前约定接口字段和数据格式，使用统一测试数据。 |
| 展示风险 | 系统功能完成但演示流程不清晰。 | 答辩效果受影响。 | 提前准备演示脚本和固定测试账号、测试数据。 |

6.3 测试计划

| 测试类型 | 测试内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 验证各模块增删改查是否正常。 | 新增人口、修改手机号、删除证件记录、查询户口信息。 |
| 数据校验测试 | 验证关键字段是否能限制错误输入。 | 身份证号位数错误、手机号格式错误、必填字段为空。 |
| 流程测试 | 验证核心业务流程是否闭环。 | 先立户，再新增人口，再办理迁入或迁出。 |
| 异常测试 | 验证错误输入或不存在数据时系统是否有提示。 | 查询不存在的身份证号、重复添加同一证件编号。 |
| 演示测试 | 验证答辩现场演示流程是否稳定。 | 固定账号登录，按脚本展示 5-6 个核心功能。 |

7 交付成果

本项目最终计划交付以下成果：

| 序号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划书 | 说明项目背景、范围、亮点、技术方案、计划和风险控制。 |
| 2 | 需求规约 | 说明系统角色、功能需求、非功能需求、用例和业务流程。 |
| 3 | 数据库设计说明 | 说明 E-R 图、数据表结构、字段约束、表关系和数据字典。 |
| 4 | 系统源代码 | 包括前端页面、后端接口、数据库操作等。 |
| 5 | 数据库脚本 | 包括建库建表脚本、初始化数据脚本和测试数据。 |
| 6 | 测试记录 | 包括主要功能测试结果、异常测试结果和问题修复记录。 |
| 7 | 答辩 PPT | 用于项目答辩展示系统背景、功能、设计、实现和总结。 |
| 8 | 项目总结材料 | 总结项目完成情况、分工情况、问题和改进方向。 |

8 总结与展望

人口数据库管理系统是一个典型的信息管理类系统，能够较好地体现需求分析、数据库设计和系统开发能力。本项目以家庭户口、常驻人口、户口迁入迁出、流动人口、重点人口和证件管理为核心，重点完成“户—人—证—迁移记录”的一体化数据组织和业务流程设计。

在项目周期内，将优先保证登录、户口管理、人口管理、迁入迁出和证件管理等核心功能完整可用。在此基础上，根据实际进度补充多条件查询、统计看板、操作日志、数据导出等增强功能，提高系统完整性和答辩展示效果。

后续如果时间允许，系统还可以进一步扩展更细致的权限管理、批量导入导出、数据备份恢复、更加丰富的统计报表以及更规范的审核流程，使其更加接近真实人口管理业务场景。